# רשימת תינוק

BabyList Israel

מסמך אפיון מוצר מלא - גרסה 5.0

🚀 MVP - ספרינט 10 ימים

Tech Stack

React + Vite + TypeScript + Supabase + GitHub Pages

Chrome Extension

Manifest V3 + React + Groq API (llama-3.3-70b-versatile)

Payment Provider

Green Invoice (חשבונית ירוקה / Morning) - Dynamic Payment Links

Language: עברית בלבד

Model: Concierge Fulfillment (ללא עמלה ב-MVP)

# תוכן עניינים

- סיכום מנהלים ומודל עסקי

- אינטגרציית Green Invoice (חשבונית ירוקה)

- מערכת התראות אימייל

- דרישות פונקציונליות מפורטות

- סכמת בסיס נתונים (Supabase)

- UX/UI - כל המסכים בעברית

- Edge Functions - קוד מלא

- Chrome Extension - ארכיטקטורה ומימוש

- לוח זמנים - 10 ימים (שעה אחר שעה)

- Deployment ל-GitHub Pages

- בדיקות QA

- אחרי ה-MVP

# 8. Chrome Extension - ארכיטקטורה ומימוש

## 8.1 סקירה כללית

התוסף מאפשר לבעלי רשימה להוסיף מוצרים לרשימת התינוק שלהם ישירות מכל אתר חנות ישראלי. התוסף עובד בגישה היברידית - מנסה קודם לחלץ מידע מ-meta tags ו-structured data, ורק אם נכשל משתמש ב-AI.

## 8.2 איך זה עובד

- משתמשת גולשת לעמוד מוצר בחנות (שילב, מוצצים, KSP...)

- לוחצת על כפתור התוסף בדפדפן

- התוסף מנסה לחלץ מידע מ-meta tags (og:title, og:image, og:price)

- אם נכשל - שולח HTML מצומצם ל-AI לניתוח

- נפתח Popup עם השדות שנחלצו (ניתנים לעריכה)

- משתמשת לוחצת "הוסף לרשימה שלי"

- המוצר נשמר ב-Supabase ונוסף לרשימה

## 8.3 Tech Stack - התוסף

| הסבר | טכנולוגיה | רכיב |
| --- | --- | --- |
| הסטנדרט העדכני של גוגל | Manifest V3 | Manifest |
| ממשק משתמש מודרני | React + TypeScript | Popup UI |
| חילוץ מידע מהדף | Content Script | Scraping |
| llama-3.3-70b-versatile מהיר וזול | Groq API | AI Model |
| לוגיקת רקע ותקשורת | Service Worker | Background |

## 8.4 גישה היברידית - חיסכון בטוקנים

הגישה ההיברידית חוסכת 70-80% מהקריאות ל-AI:

שלב 1 - ניסיון חילוץ מ-Meta Tags:

- og:title, og:image, og:price

- product:price:amount

- JSON-LD structured data (schema.org/Product)

- itemprop attributes

שלב 2 - אם נכשל, שליחה ל-AI:

- שולחים רק חלקים רלוונטיים מה-DOM (title, h1, prices, images)

- מקסימום 4000 תווים

- AI מחזיר JSON מובנה

## 8.5 מה ה-AI מחזיר

| דוגמה | סוג | שדה |
| --- | --- | --- |
| חולצה אפורה ארוכה עם הדפס - Shilav | string | name |
| 159.90 | number | price |
| [url1, url2, url3] | array | image_urls |
| url התמונה הראשית | string | main_image_url |
| הלבשה / האכלה / ציוד... | enum | category |
| שילב | string | store_name |

## 8.6 קטגוריות - מתורגמות לעברית

הקטגוריות הזמינות (בהתאם לממשק של Babylist):

| תיאור | קטגוריה |
| --- | --- |
| דברים לאכילה ושתייה | האכלה |
| עריסות, מיטות, שמיכות | שינה |
| חיתולים, מגבונים, משטחי החתלה | חיתולים |
| עגלות, כסאות בטיחות, נדנדות | ציוד לתינוק |
| מוניטורים, מדי חום, ערכות עזרה ראשונה | בריאות ובטיחות |
| אמבטיות, מגבות, סבונים | רחצה |
| עיצוב חדר, מנורות, קישוטים | חדר ילדים ועיצוב |
| בגדי תינוקות | הלבשה |
| צעצועים, משחקים | משחק |
| עזרה, טובות, שונות | כללי |
| מתנות להורים | להורים |
| פריטים פרטיים | פרטי |
| כסף ושוברים | מזומן וכרטיסי מתנה |
| כל השאר | אחר |

## 8.7 ממשק ה-Popup

ה-Popup נפתח כאשר המשתמשת לוחצת על כפתור התוסף. הוא מציג:

שדות שהתקבלו (ניתנים לעריכה):

- שם המוצר (text input)

- מחיר ב-₪ (number input)

- תמונה נבחרת (image selector - כל התמונות שנמצאו)

- קטגוריה (dropdown)

- חנות (text - readonly)

- קישור מקורי (hidden)

שדות נוספים שהמשתמשת יכולה לעדכן:

- כמות (number, ברירת מחדל: 1)

- הכי רצוי (toggle - Most Wanted)

- פתוח ליד שנייה (toggle - Open to Secondhand)

- פרטי (toggle - Private)

- הערה לחברים ומשפחה (textarea)

כפתורים:

- ביטול - סוגר את ה-popup

- הוסף לרשימה שלי - שומר ב-Supabase

## 8.8 אותנטיקציה בתוסף

התוסף תומך בשני מצבים:

מצב 1 - משתמש מחובר:

- אם המשתמשת התקינה את התוסף בזמן שהייתה מחוברת לאתר

- התוסף שומר את ה-session token ב-chrome.storage

- המוצר נוסף ישירות לרשימה שלה

מצב 2 - משתמש לא מחובר:

- ה-popup מציג הודעה "יש להתחבר כדי להוסיף מוצרים"

- כפתור "התחבר/הירשם" שפותח את האתר בטאב חדש

- לאחר התחברות - התוסף מזהה אוטומטית ומתעדכן

## 8.9 מבנה קבצי התוסף

chrome-extension/
├── manifest.json           # Manifest V3 configuration
├── popup/
│   ├── popup.html         # Popup HTML
│   ├── popup.tsx          # React Popup component
│   └── popup.css          # Styles (RTL)
├── content/
│   └── content.ts         # Content script - scraping
├── background/
│   └── service-worker.ts  # Background service worker
├── utils/
│   ├── scraper.ts         # Meta tags + AI scraping logic
│   ├── groq-client.ts     # Groq API integration
│   └── supabase-client.ts # Supabase integration
├── types/
│   └── product.ts         # TypeScript types
└── assets/
    └── icon-*.png         # Extension icons

## 8.10 Manifest.json

{
  "manifest_version": 3,
  "name": "רשימת תינוק - הוסף מוצר",
  "name_en": "BabyList Israel - Add Product",
  "version": "1.0.0",
  "description": "הוסיפי מוצרים לרשימת התינוק שלך מכל חנות",
  "default_locale": "he",
  "permissions": [
    "activeTab",
    "storage",
    "scripting"
  ],
  "host_permissions": [
    "https://*.shilav.co.il/*",
    "https://*.motsesim.co.il/*",
    "https://*.ksp.co.il/*",
    "https://*.baby-star.co.il/*",
    "https://*.super-pharm.co.il/*",
    "https://*.ikea.co.il/*",
    "https://*.bug.co.il/*",
    "https://api.groq.com/*"
  ],
  "action": {
    "default_popup": "popup/popup.html",
    "default_icon": {
      "16": "assets/icon-16.png",
      "32": "assets/icon-32.png",
      "48": "assets/icon-48.png",
      "128": "assets/icon-128.png"
    }
  },
  "content_scripts": [{
    "matches": ["<all_urls>"],
    "js": ["content/content.js"],
    "run_at": "document_idle"
  }],
  "background": {
    "service_worker": "background/service-worker.js"
  },
  "icons": {
    "16": "assets/icon-16.png",
    "32": "assets/icon-32.png",
    "48": "assets/icon-48.png",
    "128": "assets/icon-128.png"
  }
}

## 8.11 Content Script - חילוץ מידע

// content/content.ts
interface ProductData {
  name: string | null;
  price: number | null;
  image_urls: string[];
  main_image_url: string | null;
  category: string | null;
  store_name: string;
  original_url: string;
  raw_html?: string; // For AI fallback
}
// שלב 1: ניסיון חילוץ מ-Meta Tags
function extractFromMetaTags(): Partial<ProductData> {
  const getMeta = (property: string): string | null => {
    const el = document.querySelector(
      `meta[property="${property}"], meta[name="${property}"]`
    );
    return el?.getAttribute('content') || null;
  };
  // OG Tags
  const name = getMeta('og:title') || document.querySelector('h1')?.textContent?.trim();
  const mainImage = getMeta('og:image');
  const priceStr = getMeta('product:price:amount') || getMeta('og:price:amount');
  // Collect all product images
  const imageUrls: string[] = [];
  if (mainImage) imageUrls.push(mainImage);
  // JSON-LD
  const jsonLd = document.querySelector('script[type="application/ld+json"]');
  if (jsonLd) {
    try {
      const data = JSON.parse(jsonLd.textContent || '');
      if (data['@type'] === 'Product') {
        if (data.image) {
          const images = Array.isArray(data.image) ? data.image : [data.image];
          imageUrls.push(...images);
        }
      }
    } catch (e) {}
  }
  return {
    name,
    price: priceStr ? parseFloat(priceStr) : null,
    image_urls: [...new Set(imageUrls)], // Remove duplicates
    main_image_url: mainImage
  };
}
// שלב 2: הכנת HTML מצומצם ל-AI
function prepareHtmlForAI(): string {
  const relevantSelectors = [
    'title', 'h1', 'h2',
    '[class*="price"]', '[class*="Price"]',
    '[itemprop="price"]', '[itemprop="name"]',
    '[class*="product"]', '[class*="Product"]',
    'img[src*="product"]', 'img[class*="product"]'
  ];
  let html = '';
  relevantSelectors.forEach(selector => {
    document.querySelectorAll(selector).forEach(el => {
      html += el.outerHTML + '\n';
    });
  });
  // Limit to 4000 chars
  return html.substring(0, 4000);
}
// זיהוי חנות
function detectStore(): string {
  const url = window.location.hostname;
  if (url.includes('shilav')) return 'שילב';
  if (url.includes('motsesim')) return 'מוצצים';
  if (url.includes('ksp')) return 'KSP';
  if (url.includes('baby-star')) return 'בייבי-סטאר';
  if (url.includes('super-pharm')) return 'סופר-פארם';
  if (url.includes('ikea')) return 'IKEA';
  if (url.includes('bug')) return 'באג';
  return 'אחר';
}
// Main extraction function
async function extractProductData(): Promise<ProductData> {
  const metaData = extractFromMetaTags();
  const productData: ProductData = {
    name: metaData.name || null,
    price: metaData.price || null,
    image_urls: metaData.image_urls || [],
    main_image_url: metaData.main_image_url || null,
    category: null,
    store_name: detectStore(),
    original_url: window.location.href
  };
  // אם חסרים שדות קריטיים - הכן HTML ל-AI
  if (!productData.name || !productData.price) {
    productData.raw_html = prepareHtmlForAI();
  }
  return productData;
}
// Listen for messages from popup
chrome.runtime.onMessage.addListener((request, sender, sendResponse) => {
  if (request.action === 'extractProduct') {
    extractProductData().then(sendResponse);
    return true; // Async response
  }
});

## 8.12 Groq API Integration

// utils/groq-client.ts
const GROQ_API_URL = 'https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions';
const GROQ_MODEL = 'llama-3.3-70b-versatile';
const CATEGORIES = [
  'האכלה', 'שינה', 'חיתולים', 'ציוד לתינוק', 'בריאות ובטיחות',
  'רחצה', 'חדר ילדים ועיצוב', 'הלבשה', 'משחק', 'כללי',
  'להורים', 'פרטי', 'מזומן וכרטיסי מתנה', 'אחר'
];
interface AIProductResponse {
  name: string;
  price: number | null;
  main_image_url: string | null;
  category: string;
}
export async function analyzeWithAI(
  html: string, 
  apiKey: string
): Promise<AIProductResponse> {
  const systemPrompt = `אתה מנתח דפי מוצר מחנויות ישראליות.
חלץ את המידע הבא והחזר JSON בלבד:
- name: שם המוצר בעברית
- price: מחיר בשקלים (מספר בלבד, ללא סימן ₪)
- main_image_url: URL של תמונת המוצר הראשית
- category: קטגוריה מתוך הרשימה: ${CATEGORIES.join(', ')}
החזר JSON בלבד, ללא טקסט נוסף.`;
  const response = await fetch(GROQ_API_URL, {
    method: 'POST',
    headers: {
      'Authorization': `Bearer ${apiKey}`,
      'Content-Type': 'application/json',
    },
    body: JSON.stringify({
      model: GROQ_MODEL,
      messages: [
        { role: 'system', content: systemPrompt },
        { role: 'user', content: `נתח את דף המוצר הבא:\n\n${html}` }
      ],
      temperature: 0.1,
      max_tokens: 500,
      response_format: { type: 'json_object' }
    })
  });
  const data = await response.json();
  const content = data.choices[0]?.message?.content;
  try {
    return JSON.parse(content);
  } catch {
    return {
      name: '',
      price: null,
      main_image_url: null,
      category: 'אחר'
    };
  }
}

## 8.13 Popup Component (React)

// popup/popup.tsx
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { analyzeWithAI } from '../utils/groq-client';
const CATEGORIES = [
  { value: 'feeding', label: 'האכלה' },
  { value: 'sleeping', label: 'שינה' },
  { value: 'diapering', label: 'חיתולים' },
  { value: 'gear', label: 'ציוד לתינוק' },
  { value: 'health', label: 'בריאות ובטיחות' },
  { value: 'bathing', label: 'רחצה' },
  { value: 'nursery', label: 'חדר ילדים ועיצוב' },
  { value: 'clothing', label: 'הלבשה' },
  { value: 'playing', label: 'משחק' },
  { value: 'general', label: 'כללי' },
  { value: 'parents', label: 'להורים' },
  { value: 'private', label: 'פרטי' },
  { value: 'cash', label: 'מזומן וכרטיסי מתנה' },
  { value: 'other', label: 'אחר' }
];
export default function Popup() {
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [isLoggedIn, setIsLoggedIn] = useState(false);
  const [product, setProduct] = useState({
    name: '',
    price: '',
    image_urls: [],
    selectedImage: '',
    category: 'general',
    storeName: '',
    originalUrl: '',
    quantity: 1,
    mostWanted: false,
    openToSecondhand: false,
    isPrivate: false,
    note: ''
  });
  useEffect(() => {
    // Check auth status
    chrome.storage.local.get(['authToken', 'userId'], (result) => {
      setIsLoggedIn(!!result.authToken);
    });
    // Extract product from current tab
    chrome.tabs.query({ active: true, currentWindow: true }, (tabs) => {
      chrome.tabs.sendMessage(tabs[0].id!, { action: 'extractProduct' }, 
        async (response) => {
          if (response) {
            let finalData = response;
            // If need AI analysis
            if (response.raw_html && (!response.name || !response.price)) {
              const apiKey = await getApiKey();
              const aiResult = await analyzeWithAI(response.raw_html, apiKey);
              finalData = { ...response, ...aiResult };
            }
            setProduct({
              ...product,
              name: finalData.name || '',
              price: finalData.price?.toString() || '',
              image_urls: finalData.image_urls || [],
              selectedImage: finalData.main_image_url || finalData.image_urls?.[0] || '',
              category: finalData.category || 'general',
              storeName: finalData.store_name || '',
              originalUrl: finalData.original_url || ''
            });
          }
          setLoading(false);
        });
    });
  }, []);
  const handleSubmit = async () => {
    // For MVP - open new tab with JSON
    const data = {
      name: product.name,
      price: parseFloat(product.price),
      image_url: product.selectedImage,
      category: product.category,
      store_name: product.storeName,
      original_url: product.originalUrl,
      quantity: product.quantity,
      priority: product.mostWanted ? 'high' : 'medium',
      open_to_secondhand: product.openToSecondhand,
      is_private: product.isPrivate,
      notes: product.note
    };
    // TODO: Replace with actual API call
    const jsonBlob = new Blob([JSON.stringify(data, null, 2)], 
      { type: 'application/json' });
    const url = URL.createObjectURL(jsonBlob);
    chrome.tabs.create({ url });
  };
  if (loading) {
    return <div className="popup-loading">טוען...</div>;
  }
  if (!isLoggedIn) {
    return (
      <div className="popup-login" dir="rtl">
        <h2>רשימת תינוק</h2>
        <p>יש להתחבר כדי להוסיף מוצרים לרשימה</p>
        <button onClick={() => chrome.tabs.create({ 
          url: 'https://reshimat-tinok.co.il/login' 
        })}>
          התחבר / הירשם
        </button>
      </div>
    );
  }
  return (
    <div className="popup-container" dir="rtl">
      <h2>הוסף לרשימה</h2>
      {/* Image Selector */}
      <div className="image-selector">
        <img src={product.selectedImage} alt="מוצר" />
        <div className="image-dots">
          {product.image_urls.map((url, i) => (
            <span 
              key={i}
              className={url === product.selectedImage ? 'active' : ''}
              onClick={() => setProduct({...product, selectedImage: url})}
            />
          ))}
        </div>
      </div>
      {/* Form Fields */}
      <div className="form-group">
        <label>שם המוצר</label>
        <input 
          value={product.name}
          onChange={(e) => setProduct({...product, name: e.target.value})}
        />
      </div>
      <div className="form-row">
        <div className="form-group">
          <label>מחיר</label>
          <input 
            type="number"
            value={product.price}
            onChange={(e) => setProduct({...product, price: e.target.value})}
          />
        </div>
        <div className="form-group">
          <label>כמות</label>
          <input 
            type="number"
            min="1"
            value={product.quantity}
            onChange={(e) => setProduct({...product, quantity: +e.target.value})}
          />
        </div>
      </div>
      <div className="form-group">
        <label>קטגוריה</label>
        <select 
          value={product.category}
          onChange={(e) => setProduct({...product, category: e.target.value})}
        >
          {CATEGORIES.map(cat => (
            <option key={cat.value} value={cat.value}>{cat.label}</option>
          ))}
        </select>
      </div>
      {/* Toggles */}
      <div className="toggles">
        <label>
          <input 
            type="checkbox"
            checked={product.mostWanted}
            onChange={(e) => setProduct({...product, mostWanted: e.target.checked})}
          />
          הכי רצוי
        </label>
        <label>
          <input 
            type="checkbox"
            checked={product.isPrivate}
            onChange={(e) => setProduct({...product, isPrivate: e.target.checked})}
          />
          פרטי
        </label>
        <label>
          <input 
            type="checkbox"
            checked={product.openToSecondhand}
            onChange={(e) => setProduct({...product, openToSecondhand: e.target.checked})}
          />
          פתוח ליד שנייה
        </label>
      </div>
      <div className="form-group">
        <label>הערה לחברים ומשפחה</label>
        <textarea 
          value={product.note}
          onChange={(e) => setProduct({...product, note: e.target.value})}
          placeholder="לדוגמה, איזה מידה או צבע היית רוצה?"
        />
      </div>
      {/* Buttons */}
      <div className="buttons">
        <button className="cancel" onClick={() => window.close()}>
          ביטול
        </button>
        <button className="submit" onClick={handleSubmit}>
          הוסף לרשימה שלי
        </button>
      </div>
    </div>
  );
}

## 8.14 Edge Function לטיפול ב-AI (אופציונלי)

ניתן להפעיל את הקריאה ל-Groq ישירות מהתוסף, או דרך Edge Function לשמירה על ה-API key:

// supabase/functions/analyze-product/index.ts
import { serve } from 'https://deno.land/std@0.168.0/http/server.ts';
const GROQ_API_URL = 'https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions';
const GROQ_API_KEY = Deno.env.get('GROQ_API_KEY');
const corsHeaders = {
  'Access-Control-Allow-Origin': '*',
  'Access-Control-Allow-Headers': 'authorization, x-client-info, apikey, content-type',
};
serve(async (req) => {
  if (req.method === 'OPTIONS') {
    return new Response(null, { headers: corsHeaders });
  }
  try {
    const { html, url } = await req.json();
    const response = await fetch(GROQ_API_URL, {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Authorization': `Bearer ${GROQ_API_KEY}`,
        'Content-Type': 'application/json',
      },
      body: JSON.stringify({
        model: 'llama-3.3-70b-versatile',
        messages: [
          {
            role: 'system',
            content: `אתה מנתח דפי מוצר. החזר JSON עם:
              name (שם בעברית), price (מספר), 
              main_image_url, category (מתוך: האכלה/שינה/חיתולים/
              ציוד לתינוק/בריאות ובטיחות/רחצה/חדר ילדים ועיצוב/
              הלבשה/משחק/כללי/להורים/פרטי/אחר)`
          },
          { role: 'user', content: html }
        ],
        temperature: 0.1,
        max_tokens: 500,
        response_format: { type: 'json_object' }
      })
    });
    const data = await response.json();
    const result = JSON.parse(data.choices[0].message.content);
    return new Response(
      JSON.stringify({ success: true, data: result }),
      { headers: { ...corsHeaders, 'Content-Type': 'application/json' } }
    );
  } catch (error) {
    return new Response(
      JSON.stringify({ success: false, error: error.message }),
      { status: 500, headers: { ...corsHeaders, 'Content-Type': 'application/json' } }
    );
  }
});

## 8.15 הרחבות עתידיות (Post-MVP)

- Parsers ייעודיים לחנויות גדולות (שילב, מוצצים, KSP) - ללא צורך ב-AI

- קאשינג של מוצרים שכבר נוספו

- Edge Extension - תמיכה ב-Microsoft Edge

- Safari Extension

- Bookmarklet למובייל

# 9. לוח זמנים - 10 ימים (שעה אחר שעה)

הנחה: עבודה אינטנסיבית ~10 שעות ביום.

## ימים 1-8: כמו בתכנון המקורי

(ראה מסמך מקורי לפירוט מלא)

## יום 9: Chrome Extension 🔌

| פלט | משימה | שעה |
| --- | --- | --- |
| Project ready | Setup extension project + Manifest V3 | 1-2 |
| Script works | בנה Content Script - Meta tags extraction | 2-3 |
| HTML prepared | בנה Fallback - prepare HTML for AI | 3-4 |
| AI works | אינטגרציה עם Groq API | 4-5 |
| UI ready | בנה Popup UI עם React | 5-7 |
| Form works | הוסף שדות נוספים (הכי רצוי, יד שנייה...) | 7-8 |
| Auth works | חיבור authentication | 8-9 |
| MVP works | בדיקות + Output JSON | 9-10 |

✓ Deliverable: תוסף עובד שמחלץ מוצרים ומציג popup עם כל השדות

## יום 10: Integration + Deploy 🚀

| פלט | משימה | שעה |
| --- | --- | --- |
| Saves to DB | חבר Extension ל-Supabase | 1-3 |
| Items appear | בדוק שמוצרים מופיעים ב-Dashboard | 3-4 |
| All stores work | בדיקות על 5 חנויות שונות | 4-6 |
| Bugs fixed | תיקון באגים | 6-8 |
| Ready for review | הכנה ל-Chrome Web Store | 8-9 |
| Documentation | כתיבת תיאור והוראות | 9-10 |

✓ Deliverable: 🎉 MVP LIVE + Extension Ready!

# נספח: Groq API Reference

## למה Groq?

| הערות | עלות / 1M tokens | מהירות | ספק |
| --- | --- | --- | --- |
| מהיר מאוד, זול, מספיק חכם | $0.59 input / $0.79 output | ~3000 tokens/sec | Groq (llama-3.3-70b) |
| איטי יותר, יקר יותר | $3 input / $15 output | ~50 tokens/sec | OpenAI (gpt-4) |
| טוב אבל יקר יותר | $3 input / $15 output | ~100 tokens/sec | Anthropic (claude-3) |

## הגדרת Groq

- הירשם ב-console.groq.com

- צור API Key

- הוסף ל-Supabase secrets או לתוסף

## מודלים זמינים

| שימוש מומלץ | מודל |
| --- | --- |
| מומלץ - מאזן בין מהירות, מחיר ואיכות | llama-3.3-70b-versatile |
| מהיר יותר, פחות מדויק | llama-3.1-8b-instant |
| לקוד בלבד | llama-3-70b-tool-use |

## Secrets נדרשים

# Supabase Secrets (Edge Functions)
GROQ_API_KEY=gsk_xxxxxxxxxxxx
# Chrome Extension (או דרך Edge Function)
# אם קוראים ישירות מהתוסף - שמרו ב-chrome.storage
# אם דרך Edge Function - ה-key נשמר רק בצד השרת

# סיכום שינויים מגרסה 4.0

שינויים עיקריים:

- נוסף סקשן 8 - Chrome Extension עם ארכיטקטורה מלאה

- עודכן Tech Stack - הוספת Groq API ו-Manifest V3

- עודכן לוח זמנים מ-8 ימים ל-10 ימים

- נוסף נספח Groq API Reference

- גישה היברידית - Meta tags first, AI fallback

- קטגוריות מתורגמות לעברית (בהתאם ל-Babylist)

- שדות נוספים: הכי רצוי, פתוח ליד שנייה, פרטי

- מנגנון אותנטיקציה לתוסף

— סוף המסמך —

🍼 בהצלחה!

MVP ל-10 ימים עם Chrome Extension ו-Groq AI